Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим»

**за 2022 год**

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского поселения Игрим от 26.12.2018 г. № 223 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим»

Ответственный исполнитель программы: Администрация городского поселения Игрим

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы выделено по состоянию на 31.12.2022 г. – 27 877,4 тыс.руб., освоено в 2022 году – 27 822,7 тыс.руб..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Целевое значение показателя в 2022 году |
| план | факт |
| 1.Показатели непосредственных результатов |
|  | Подпрограмма 1 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов | Ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |
| 2.1. | снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 24,2% в 2019 году до 20,5% к 2025 году; | % | 24,2 | 23,2 | 24 |
| 2.2 | снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 10 | 8 | 10 |
| 2.3. | снижение доли уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 23,3 | 22,5 | 22,5 |

Итого целевые показатели выполнены

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент нт критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Ki) |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | более 80% целевыхпоказателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| от 80% до 90% | 6 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств их бюджетов других уровней | 10 |
| 5. | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого координатору муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

Рейтинг эффективности программы «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» за 2022 год составил:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| R>=6 | эффективная муниципальная программа | Сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации городского поселения Игрим.

Начальник экономической службы Л.А.Сорочук