**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ**

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «30» декабря 2013г. № 79

пгт. Игрим

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы»

В соответствии с Постановлением администрации городского поселения Игрим от 23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городского поселения Игрим, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Игрим», Распоряжением администрации городского поселения Игрим от 17.10.2013 № 200 «О принятии прогноза социально-экономического развития городского поселения Игрим на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

1. Утвердить муниципальную [программу](consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=67391;fld=134;dst=100010) «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы», согласно приложения.
2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы заместителя главы С.А.Храмикова
3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Игрим.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения А.В.Затирка

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Игрим

от «30» декабря 2013г. № 79

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы» |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации городского поселения Игрим № 209 от 21 октября 2013 года «О разработке муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского поселения Игрим |
| Соисполнитель программы | Предприятия и учреждения городского поселения Игрим, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом, а также предоставляющие услуги по содержанию автомобильных дорог |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг. 2. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения. 3. Сохранность автомобильных дорог улиц общего пользования местного значения. 4. Повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; 5. Повышение эффективности управления автомобильными дорогами общего пользования |
| Целевые показатели и (или) индикаторы программы | - увеличение объема перевозок пассажиров автомобильным транспортом на 3%  - сокращение числа ямочных выбоин в дорожном покрытии в пределах поселка на 10% |
| Сроки реализации программы | 2014-2018 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»  Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит **21 360,1** тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 2 710,1 тыс.рублей  2015 год - 2 200,0 тыс.рублей,  2016 год - 2 200,0 тыс.рублей,  2017 год - 7 100,0 тыс.рублей,  2018 год - 7 150,0 тыс.рублей.  Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, бюджета Березовского района и внебюджетных источников в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1. Поддержание в надлежащем виде автомобильных дорог и внутридворовых проездов в пределах поселка, сокращение числа ямочных выбоин в дорожном покрытии в пределах поселка. 2. Стабилизация объема перевезенных пассажиров  автобусами общего пользования на муниципальных  социально-значимых маршрутах |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Развитие транспортной системы городского поселения Игрим является необходимым условием улучшения качества жизни населения в поселении.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Игрим составляет 71,5 км, в том числе с твердым покрытием 42 км, а также протяженность освещенных дорог составляет 41,5 км.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете городского поселения Игрим эксплуатационное состояние значительной части улиц поселка по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц и замене уличных осветительных приборов. Средний износ осветительных приборов составляет 60%.

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском поселении Игрим выполняет одно предприятие – ООО «Северавтотранс».

ООО «Северавтотранс» обеспечивает перевозки по 2 муниципальным социально значимым маршрутам. Годовой объем перевозок пассажиров составляет более 960 пассажиров.

Отсутствие постоянного контроля за работой автобусов на маршрутах не гарантирует выполнение условий муниципального контракта в части безопасности перевозок, графиков движения, скоростного режима, загрузки автобусов, расхода топлива и сбора выручки.

Субсидирование пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования на социально значимых муниципальных маршрутах позволяет компенсировать убытки и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность пассажирских перевозок. Тем не менее, объем выделяемых бюджетных средств недостаточен. Полученная прибыль от прочих видов деятельности ООО «Северавтотранс» не позволяет обеспечить развитие материальной базы.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Цель: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения.

Задачи:

1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг.
2. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения.
3. Сохранность автомобильных дорог улиц общего пользования местного значения.
4. Повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду;
5. Повышение эффективности управления автомобильными дорогами общего пользования.

Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия муниципальной программы приведены в [таблице](#Par1105) 1.

Реализация поставленных целей и решение задач муниципальной программы планируется через проведение комплекса технических, организационно-управленческих и научно-исследовательских мероприятий.

В соответствии с [подпрограммой 1](#Par1116) "Автомобильный транспорт» предполагается реализация следующего мероприятия6

Мероприятие 1.1 «Субсидирование пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования на социально значимых муниципальных маршрутах», предусматриваются с целью оказания финансового содействия по возмещению указанных затрат предприятиям автомобильного комплекса, что позволит компенсировать убытки и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность по основным социально значимым маршрутам.

В соответствии с подпрограммой 2 «Дорожное хозяйство» предполагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1 «Содержание, расчистка, уборка и вывоз снега в зимний период автомобильных дорог и улиц поселка»

Мероприятие 2.2. «Содержание технических средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка»

Мероприятие 2.3. «Техническое обслуживание и эксплуатация сетей уличного освещения»

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Управление Программой осуществляет ответственный исполнитель - администрация городского поселения Игрим, в лице заместителя главы поселения по муниципальному хозяйству. Ответственный исполнитель уточняет сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования.

При текущем управлении выполняются следующие основные задачи:

- подготовка муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной год;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета городского поселения и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовка и предложение в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых заказчиком с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации Программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

таблица 1

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия |  | Источники финансирования | Финансовые средства на реализацию (тыс.руб) | | | | | | | | | | |
| всего | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | |
| Подпрограмма 1. Автомобильный транспорт | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Субсидирование пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования на социально значимых муниципальных маршрутах | Администрация городского поселения Игрим | Бюджет городского поселения Игрим | 1 200,0 | | 1 200,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 5 600,0 | 5 650,0 | |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | | | **14 450,0** | | **1 200,0** | | **1000,0** | | **1000,0** | **5 600,0** | **5 650,0** | |
| Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Содержание, расчистка, уборка и вывоз снега в зимний период автомобильных дорог и улиц поселка | Администрация городского поселения Игрим | Бюджет городского поселения Игрим | 1 400,0 | | 1 400,0 | | 1200,0 | | 1200,0 | | 1500,0 | 1500,0 | |
| 2. | Содержание технических средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка | Администрация городского поселения Игрим | Бюджет городского поселения Игрим | 100,0 | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3. | Перечисление в бюджет Березовского района межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношениипроектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог, ремонта автомобильных дорог | Администрация городского поселения Игрим | Бюджет городского поселения Игрим | 10,1 | | 10,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | Бюджет городского поселения Игрим | | **6 910,1** | | **1 510,1** | | **1200,0** | | **1200,0** | **1500,0** | **1500,0** | |
| **Всего по программе** | | | Бюджет городского поселения Игрим | | **21 360,1** | | **2 710,1** | | **2200,0** | | **2200,0** | **7100,0** | | **7150,0** | |